# Разработка версии 0.1 системы KEDR
## 1. Общие сведения
Система KEDR предназначена для runtime-анализа драйверов режима ядра ОС Linux (KEDR = KErnel-mode Drivers in Runtime).
Система работает с драйвером, заданным пользователем, отслеживает вызовы функций ядра, сделанные драйвером, организует fault / low resource simulation и т.д.
Система KEDR проектируется как расширяемая: в ней нужно иметь возможность добавлять новые наборы функций ядра, вызовы которых должны анализироваться. Также нужно иметь средства для реализации в дальнейшем других типов проверок драйвера (т.е. отличных от fault simulation и call monitoring).
## 2. Цели разработки KEDR v.0.1
- Отработать технику runtime-анализа для поиска ошибок в различных драйверах, в том числе и в драйверах, используемых в desktop-системах на базе OC Linux в настоящее время.
- Собрать отзывы разработчиков драйверов Linux о достоинствах и недостатках предлагаемой системы runtime-анализа. Уточнить наиболее важные use case. Выявить виды анализа драйверов, которые были бы наиболее полезны для разработчиков.
- Продемонстрировать потенциальным пользователям системы возможности runtime-анализа драйверов.
## 3. Deliverables
Основным deliverable для KEDR v.0.1 является source-пакет (архив), включающий в себя следующее:
- исходный код системы;
- документацию (DocBook, HTML);
- примеры использования;
- средства для автоматического конфигурирования, сборки и установки пакета (поддержка "cmake - make - make install").
## 4. Сроки разработки KEDR v.0.1
Официальное начало разработки - 31 мая 2010 г.
Версия 0.1 системы KEDR должна быть выпущена до 21 ноября 2010 г.
В середине октября 2010 г. планируется также выпуск KEDR 0.1 beta.
Период разработки состоит из 4 этапов. Распределение задач, сроки для каждого этапа и т.д. - в отдельном документе (см. "kedr_0.1-plan.odt").
## 5. Текущее состояние дел
На данный момент (25.05.2010):
1. Подготовлены прототипы всех основных компонентов системы. На этих прототипах отработаны технологии перехвата и отслеживания вызовов функций, управления механизмом fault simulation (с возможностью задания пользовательских сценариев), управления выводом данных об анализируемом драйвере в трассу и т.д.
2. Идёт работа над прототипом средств сборки и установки системы.
3. Организованы репозитории для системы KEDR и для вспомогательных файлов на Itgdev.igroup.ispras.ru и на BerliOS Developer (https://developer.berlios.de/projects/kedr/).
## 6. Разработчики
Разработчики: Е.А.Шатохин, А.В.Цыварев